CRONOGRAMA (Línea base)

Duración total: 6 meses (24 semanas).
Estructura: Sprints de 2 semanas (12 sprints).

| Sprint | Período (semana) | Objetivo / Historias planificadas |
| --- | --- | --- |
| 0 | Preparación | Configuración del entorno, backlog inicial. |
| 1 | 1-2 | RF01 (Registro de puestos) + RF02 (Registro de comerciantes). |
| 2 | 3-4 | RF03 (Tarifa mensual) + inicio de RF04 (registro de pago básico). |
| 3 | 5-6 | RF04 completo + RF05 (licencias sanitarias versión inicial). |
| 4 | 7-8 | RF06 (Informe de recaudación) – versión simple. |
| 5 | 9-10 | RF07 (Alertas de licencias). |
| 6 | 11-12 | Pruebas de integración y correcciones. |
| 7 | 13-14 | Capacitación a administradores y despliegue piloto. |