LECCIONES APRENDIDAS

Categoría: Gestión de recursos humanos

- Lección: La renuncia de dos desarrolladores clave paralizó parcialmente el proyecto durante 2 semanas lo cual genero problemas

- Recomendación: Implementar un plan de sucesión con documentación y matriz de habilidades cruzadas desde el inicio del proyecto

Categoría: Requisitos y normativa

- Lección: Los cambios normativos no fueron anticipados por el equipo

- Recomendación: Incluir a un asesor legal en las reuniones de seguimiento quincenal

Categoría: Gestión de cambios

- Lección: La solicitud de geolocalización en semana 10 no siguió el proceso formal desde el principio

- Recomendación: Capacitar al cliente en el flujo de gestión de cambios antes del inicio del proyecto

Categoría: Desarrollo técnico

- Lección: La falta de automatización de pruebas aumentó los defectos tras los cambios normativos

- Recomendación: Invertir en pruebas unitarias y de regresión automatizadas desde el primer sprint

Categoría: Comunicación

- Lección: Los informes semanales a la Dirección de Ingresos fueron muy valorados

- Recomendación: Mantener el formato estándar y los KPI visibles en futuros proyectos