REGISTRO DE INCIDENCIAS

| ID | Fecha | Descripción | Impacto | Estado | Responsable | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Mitad del proyecto | Cambió la normativa de licencias, ahora piden un código de verificación nuevo | Alto | Cerrado | Analista de negocio | Actualización del módulo RF05 y RF07 |
| 02 | Mitad del proyecto | Renunciaron dos desarrolladores (uno backend y uno frontend. | Crítico | En curso | Jefe de proyecto | Contratación de temporales y reasignación de tareas |
| 03 | Semana 10 | La Alcaldía pidió un módulo de geolocalización de puestos, pero no lo habíamos planeado | Medio | Abierto | Comité de cambios | Pedir mas dinero |
| 04 | Semana 9 | El informe de recaudación sumaba mal los montos | Medio | Cerrado | QA | Corrección en la consulta SQL |