REGISTRO DE RIESGOS ACTUALIZADO

| ID | Riesgo | Probabilidad actual | Impacto | Solución actual | Estado | Riesgo (residual) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Renunciaron dos desarrolladores (uno backend, uno frontend) | Finalizado | Alto | Contratamos dos temporales por 4 semanas y el líder técnico se puso a codificar. | Mitigado | Todavía medio, porque los nuevos tardan en adaptarse. |
| R02 | Cambió la normativa de licencias a mitad del proyecto | Finalizado | Alto | Implementamos el cambio de emergencia (RF08 del código de verificación). | Cerrado | Bajo, ya quedó solucionado. |
| R03 | Nos pidieron un módulo de geolocalización en semana 10 | Alta | Medio | Lo está evaluando el Comité de Cambios, todavía no decidimos. | Activo | Alto, si lo aprueban nos va a retrasar bastante. |
| R04 | El MVP se va a atrasar por todo esto | Alta | Alto | Replanificamos los sprints y agregamos tiempo extra. Pero igual es probable que se atrase. | Activo | Medio, creemos que podemos recuperar algo. |
| R05 | El líder técnico está sobrecargado (por las renuncias) | Media | Medio | Contratamos temporales y le quitamos tareas no tan importantes. | Mitigado | Bajo, por ahora aguanta. |