SOLICITUD DE CAMBIOS

Geolocalización

ID: SC-001

Fecha: Semana 10 del proyecto

Solicitante: Alcaldía de Sucre (Dirección de Ingresos)

Descripción: Agregar un módulo de geolocalización de puestos (mapa interactivo) no incluido en el alcance original lo cual generara problemas

Impacto estimado:

- Alcance: incremento (nueva funcionalidad)

- Tiempo: +4 semanas

- Costo: +12.000 Bs (aproximado)

- Recursos: 1 desarrollador frontend especializado en mapas

Proceso de gestión:

- Registro de la solicitud

- Análisis de impacto por jefe de proyecto y líder técnico

- Evaluación por el Comité de Control de Cambios (cliente, jefe de proyecto, técnico)

- Decisión: Aprobado / rechazado / aplazado

- En caso de aprobación: Actualizar cronograma, presupuesto, riesgos

- En caso de rechazo: Ignorar el modulo y continuar para terminar el sistema

Estado actual: En evaluación