DOCUMENTO DE METODOLOGÍA

Proyecto: Sistema de Gestión para Mercados Municipales

Cliente: Alcaldía de Sucre

Metodología seleccionada: Ágil – Scrum

Justificación:

- El proyecto requiere adaptarse a posibles cambios en normativas municipales

- La solicitud de un nuevo módulo de geolocalización a las 10 semanas evidencia la necesidad de flexibilidad lo cual la tradicional no cuenta

- La entrega de un MVP funcional en 6 meses se beneficia de entregas incrementales

Parámetros de Scrum:

- Duración del sprint: 2 semanas.

- Roles:

  - Product Owner: Un representante de la Alcaldía (Dirección de Ingresos).

  - Scrum Master: El jefe de proyecto.

  - Development Team: Equipo de desarrollo (desarrolladores, QA, analista).

- Artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento.

- Eventos: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospectiva.

Herramientas sugeridas: Tablero Kanban (físico o digital), repositorio Git, sistema de seguimiento de incidencias.

Entregables: Al final de cada sprint se presenta una funcionalidad validada del sistema. El MVP se completa al final del sexto mes.