EVALUACIÓN DE LAS 4P

| Dimensión | Puntuación (1-5) | Análisis | Acción de mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Personas | 3.2 | El equipo está un poco llenado o agobiado después de las renuncias. Los nuevos temporales todavía no terminan de adaptarse. | Vamos a reducir la cantidad de tareas simultáneas (WIP) y dar algún día libre extra para que descansen de ser posible para evitar demandas |
| Proceso | 3.8 | Scrum viene funcionando bien, pero el proceso de cambio se tardó 3 días en analizar la geolocalización. | Crear un comité de cambios que pueda decidir en menos de 24 horas |
| Producto | 4.0 | Lo que hemos entregado hasta ahora anda bien. El backlog está bien priorizado. | Habría que probar con comerciantes reales, no solo con los administradores. |
| Proyecto | 3.5 | El presupuesto ya lleva un 8% más de lo planeado y el cronograma se atrasó 2 semanas (sin contar geolocalización). | Reforzar el seguimiento de riesgos cada semana |
| Promedio | 3.6 | Aceptable pero mejorable, esto contando que algunos puntos fallaron o se atrasaron mas de lo debido |  |