PLAN DE ESCALADO ORGANIZACIONAL

Objetivo: Permitir que el sistema se despliegue gradualmente en otros mercados municipales de Sucre (actualmente solo 3, Campesino, Central, Entre Ríos) durante los próximos 2 años.

Fases de escalado:

| Fase | Mercados | Fecha estimada | Recursos necesarios | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 (piloto) | Campesino, Central, Entre Ríos | 2026 | Equipo actual | 70.000 Bs |
| Fase 2 | Mercado La Loma, Mercado América | Q1 2027 | 1 administrador de sistemas, 1 capacitador | 15.000 Bs |
| Fase 3 | Mercado Héroes, Mercado San Antonio | Q3 2027 | Ídem + soporte remoto | 12.000 Bs |
| Fase 4 | Los otros 2 mercados | Q1 2028 | Personal interno de la Alcaldía (transferencia tecnológica) | 8.000 Bs |

Acciones técnicas para escalabilidad:

- Arquitectura de microservicios (pagos, licencias, geolocalización) para independizar cada mercado.

- Base de datos particionada por mercado (schema por mercado).

- Autenticación con SSO (Single Sign-On) usando LDAP de la Alcaldía.

- Despliegue con contenedores Docker y orquestación ligera (Portainer o Kubernetes).

Plan de recursos humanos escalado:

| Rol | Cantidad fase 1 | Cantidad fase 4 |
| --- | --- | --- |
| Administrador del sistema | 0 (externo) | 2 (internos) |
| Soporte técnico | 1 | 4 |
| Capacitadores | 1 | 2 (comerciantes expertos) |

Financiamiento: La Alcaldía destinará el 15% del incremento de recaudación (estimado +20% anual) para autofinanciar las siguientes fases.