PLAN DE MEJORA CONTINUA

Objetivo: Incrementar la productividad y reducir defectos en los sprints siguientes.

Acciones identificadas (tras retrospectiva del sprint 5 (Ejemplo):

Problema: Retrasos por cambios normativos no previstos

Mejora: Incorporar a un asesor legal en las reuniones de planificación.

Problema: Baja velocidad tras renuncias

Mejora: Implementar pair programming obligatorio para nuevos desarrolladores.

Problema: Pruebas insuficientes.

Mejora: Automatizar pruebas de regresión con herramientas (ej. Selenium)

Métrica objetivo: Reducir tasa de defectos a <0.3 en el sprint 7