PLAN DE RECURSOS

Equipo base (inicio del proyecto):

- 1 Jefe de Proyecto

- 1 Líder Técnico

- 2 Desarrolladores backend

- 2 Desarrolladores frontend

- 1 Analista de negocio

- 1 QA

Distribución de responsabilidades:

- Jefe de Proyecto: Es encargado de la gestión general, comunicación con cliente, informes semanales, control de riesgos.

- Líder Técnico: Es encargado de la arquitectura, revisión de código, despliegue, soporte técnico.

- Desarrolladores backend: Es encargado de la  lógica de negocio, API, base de datos.

- Desarrolladores frontend: Es encargado de la interfaz web, integración con backend, mapas (si aplica).

- Analista de negocio: Es encargado del levantamiento de requisitos, contacto con usuarios, validación de funcionalidades.

- QA: Es encargado de las pruebas funcionales, regresión, reporte de incidencias.

Cambios tras la renuncia de dos desarrolladores clave (a mitad del proyecto):

- Se pierde 1 backend y 1 frontend.

- El Líder Técnico asume 50% de tareas de desarrollo backend, esto de manera temporal hasta encontrarse una manera de solucionar de manera temporal

- Se contratan 2 desarrolladores temporales por 4 semanas (1 backend, 1 frontend), de ser posible juniors para evitar pagarles

- Se refuerza la documentación y el conocimiento cruzado.