REGISTRO DE RIESGOS (Inicial)

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Renuncia de desarrolladores clave | Media | Alto | Documentación de código, pair programming, bono de retención |
| R02 | Cambios en normativa de licencias sanitarias | Alta | Alto | Módulo parametrizable, reuniones quincenales con asesor legal |
| R03 | Solicitudes de cambio de alcance (ej. geolocalización) | Media | Medio | Proceso formal de gestión de cambios, priorización en backlog |
| R04 | Retraso en aprobaciones de la Alcaldía | Baja | Medio | Envío anticipado de documentos, seguimiento semanal |
| R05 | Fallo en servidor o conectividad | Baja | Alto | Backups diarios, plan de contingencia de infraestructura |