TABLERO DE SEGUIMIENTO KPI

| KPI | Fórmula | Frecuencia | Valor objetivo | Valor actual (semana 10) | Comentario (Se sentía vacío sin esto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de desempeño de costos | EV / AC | Semanal | >0.9 | 0.85 | Estamos gastando un poco más de lo planeado por las renuncias |
| Indice de desempeño de plazos | EV / PV | Semanal | >0.9 | 0.92 | El tiempo va más o menos, pero con el cambio de geolocalización se va a extender |
| Velocidad del equipo | Story points completads por sprint | Quincenal | 40 | 22 | Bajo muchísimo por las renuncias. Esperamos recuperar la próxima semana |
| Tasa de defectos | Defectos graves / story points | Semanal | <0.3 | 0.45 | Subió porque tocó apurar el cambio normativo |
| Tiempo de ciclo | Días de "To Do" a "Done" | Semanal | <5 | 7.2 | Se demoran más las tareas por falta de personal |
| Satisfacción del cliente | Encuesta (1-5) | Mensual | >4.0 | 3.7 | El cliente está contento con las funcionalidades pero preocupado por los retrasos |
| Disponibilidad del sistema | % tiempo activo | Diario | >99% | 100% | Por ahora no se ha caído nada, por ahora |