INFORMES DE AVANCE

Formato estándar del informe semanal:

- Período: Semana N del proyecto.

- Progreso general: % completado del MVP

- Logros de la semana: Funcionalidades terminada

- Problemas y riesgos activos: Incidentes, desviaciones

- Próximos pasos: Actividades planificadas

- Solicitudes al cliente: Decisiones requeridas

Ejemplo (semana 10):

- Período: Semana 10.

- Progreso: 58% (plan 60%)

- Logros: Implementado cambio normativo en licencias

- Problemas: Renuncia de dos desarrolladores, solicitud de geolocalización,

- Próximos pasos: Integrar nuevos desarrolladores, evaluar geolocalización

- Solicitud: Aprobar presupuesto para contrataciones temporales