DOCUMENTO DE INCEPTION

Fecha de realización: Previo al inicio del proyecto.

Participantes: Representante de la Alcaldía (de la Dirección de Ingresos), jefe de proyecto, líder técnico, y analista de negocio

Visión del producto:

“Digitalizar la administración de los mercados municipales de Sucre para mejorar la eficiencia en el cobro de tarifas, el control sanitario y la generación de informes, reduciendo la carga administrativa manual.”

Principales interesados (stakeholders):

- La Dirección de Ingresos de la Alcaldía (Principal interesado)

- Los administradores de los mercados Campesino, Central y Entre Ríos.

- Los comerciantes.

- Los inspectores sanitarios.

Supuestos:

- La Alcaldía proveerá la infraestructura de servidor y conectividad.

- Los comerciantes aceptaran recibos digitales.

- El equipo de desarrollo tendra acceder a toda la información de los mercados.

Restricciones:

- Plazo: 6 meses.

- Presupuesto: 70.000 Bs.

- El sistema tiene que ser web (nada de app móvil en el MVP).

- No se permite software privativo de pago.

Tecnología sugerida (Solo para el mvp):

- Backend: algún framework web open source (Django, Spring Boot).

- Frontend: HTML, CSS y JavaScript responsive.

- Base de datos: relacional (ejemplo PostgreSQL).

- Control de versiones: Git.

Riesgos iniciales identificados:

- La renuncia de personal clave (probabilidad media, impacto alto)

- Cambios en las normas durante el desarrollo.

- Cambios no previstos en el alcance.